REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46

23233 PRIVLAKA

KLASA: 363-02/23-01/06

URBROJ: 2198-28-01-23-2

Privlaka, 20. studenog 2023. godine

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 05/18, 07/21, 11/22 i “Službeni glasnik Općine Privlaka” broj 4/23) Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 15. sjednici održanoj dana 20. studenog 2023. godine donosi

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka

u 2024. godini

Članak 1.

(1) Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastruktura koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati.

(2) Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

(3) Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 302.654,00 EUR |

|  |  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nerazvrstane ceste |  |  | Komunalni doprinos |
| Modernizacija nerazvrstanih cesta (asfaltiranje ulica u neuređenim dijelovima građevinskog područja) | 200.000,00 |  |  |
| Usluge stručnog nadzora | 2.654,00 |  | Komunalni doprinos |
| 1.2. Građevine javne namjene lokalnog značaja |  |  |  |
| Izgradnja TS u K1 zoni na Sabunikama | 100.000,00 |  | Višak prihoda poslovanja |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 729.341,00 EUR |

|  |  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Javna parkirališta |  |  | Prihodi od prodaje proizv.dugotrajne imovine, prihodi od prodaje neproizv. dugotrajne imovine i komunalna naknada Porez na kuće za odmor Porez na kuće za odmor Komunalni doprinos Višak prihoda poslovanja i komunalni doprinos Kapitalna pomoć ŽUC i višak prihoda poslovanja Porez na kuće za odmor Višak prihoda poslovanja Porez na kuće za odmor Komunalni doprinos Komunalni doprinos, višak prihoda poslovanja i kapitalna pomoć MRRFEU Porez na kuće za odmor Porez na kuće za odmor Višak prihoda poslovanja Višak prihoda poslovanja |
| Otkup zemljišta za parkiralište kod Crkve BDM |  | 58.000,00 |  |
| 2.2. Javne zelene površine |  |  |  |
| Glavni projekt dječjeg igrališta Batalaža |  | 2.654,00 |  |
| Opremanje postojećih dječjih igrališta |  | 4.000,00 |  |
| 2.3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  |  |  |
| Idejni projekt šetnice Mletak (od Gržanove punte prema uvali Mletak do postojeće šetnice) |  | 2.500,00 |  |
| Izgradnja javnih WC-a |  | 45.000,00 |  |
| 2.4. Građevine javne namjene lokalnog značaja |  |  |  |
| Dopuna prometne signalizacije i opreme na Ž6237 - radovi |  | 43.000,00 |  |
| Intelektualne usluge Glavni projekt Lučice Loznica |  | 2.655,00 66.362,00 |  |
| Elaborat zaštite okoliša Luke Selo Projektno-tehnička dokumentacija produbljenja Luke Selo |  | 6.125,00 13.273,00 |  |
| Izgradnja sustava odvodnje –po ugovoru o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ |  | 400.000,00 |  |
| Izgradnja vodovodne mreže |  | 2.654,00 |  |
| Plan gospodarenja otpadom |  | 2.654,00 |  |
| Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture |  | 19.900,00 |  |
| Projektno - tehnička dokumentacija centra Privlački Sabunjar |  | 58.564,00 |  |
| 2.5. Nerazvrstane ceste |  |  |  |
| Otkup dijela građevinskog zemljišta radi proširenja NC Petra Hektorovića | 2.000,00 |  | Komunalna naknada |

| 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 313.636,00 EUR |

|  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Nerazvrstane ceste |  | Komunalna naknada |
| Otkup poljoprivrednog zemljišta za proširenje NC Put Gornjih Begonjića | 6.000,00 |  |
| 3.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima |  |  |
| Sanacija pokosa – plaža Sabunike | 162.000,00 | Višak prihoda poslovanja |
| 3.3. Građevine javne namjene lokalnog značaja |  | Višak prihoda poslovanja |
| Reciklažno dvorište – pripremni radovi | 6.636,00 |  |
| 3.4. Javna rasvjeta |  |  |
| Gradnja solarne rasvjete | 7.000,00 | Komunalna naknada |
| 3.5. Javne zelene površine |  |  |
| Montažne tribine na pomoćnom nogometnom igralištu na Sabunikama Reflektori na pomoćnom nogometnom igralištu na Sabunikama | 30.000,00 102.000,00 | Komunalni doprinos Višak prihoda poslovanja |

| 4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 83.272,00 EUR |

|  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 4.1.Javna rasvjeta |  | Ostale pristojbe i naknade Višak prihoda poslovanja i komunalni doprinos Ostale pristojbe i naknade- javne površine |
| Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete Stručni nadzor | 6.636,00 70.000,00 6.636,00 |  |

| PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |
| --- | --- |
| SVEUKUPNO: | 1.428.903,00 EUR |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| Komunalni doprinos | 386.529,00 eura |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 27.000,00 eura |
| Ostale pristojbe i naknade – javne površine | 13.272,00 eura |
| Porez na kuće za odmor | 20.742,00 eura |
| Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste | 13.000,00 eura |
| Kapitalna pomoć – MRRFEU | 288.414,00 eura |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 15.060,00 eura |
| Prihodi od neproizvedene dugotrajne imovine | 30.940,00 eura |
| Višak prihoda poslovanja | 633.946,00 eura |
| SVEUKUPNO: | 1.428.903,00 eura |

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Privlaka za 2024. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine Privlaka”.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Begonja, v.r.