Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj  05/18, 07/21), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka

u 2022. godini

Članak 1.

- Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastruktura koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati.

- Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- Nerazvrstane ceste

- Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- Javna parkirališta

- Javne garaže

- Javne zelene površine

- Građevine i uređaji javne namjene

- Javna rasvjeta

- Groblja i krematoriji na grobljima

- Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

- Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 630.000,00 kuna |

|  |  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Javna rasvjeta Gradnja javne rasvjete | 130.000,00 |  | Komunalni doprinos Tekuće pomoći iz državnog pror. – kompenzacijske mjere |
| 1.2 . Nerazvrstane ceste Modernizacija nerazvrstanih cesta | 500.000,00 |  |  |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 16.162.492,55 kuna |

|  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Javna parkirališta Otkup zemljišta Glavni projekt izgradnje parkirališta kod Crkve BDM Izgradnja parkirališta kod Crkve BDM Projekt šetnice i parkirališta u Sabunikama Izgradnja šetnice i parkirališta u Sabunikama | 418.500,00 20.000,00 170.000,00 50.000,00 400.000,00 | Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Komunalni doprinos Komunalni doprinos Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Komunalna naknada Turistička pristojba Komunalna naknada Turistička pristojba Kapitalne pomoći od međ. tijela i institucija EU (APPRRR) Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Komunalni doprinos Porez na kuću za odmor Komunalna naknada Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste Porez na promet nekretnina Primici od zaduživanja Porez na promet nekretnina Komunalna naknada Tekuće pomoći iz državnog proračuna – komp. mjere |
| 2.2. Javne zelene površine Otkup zemljišta Glavni projekt dječjeg igrališta Batalaža Izgradnja dječjeg igrališta Batalaža Oprema za dječja igrališta | 150.000,00 20.000,00 180.000,00 50.000,00 |  |
| 2.3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Nabava opreme Intelektualne usluge Energetski i komunikacijski vodovi Izgradnja Trga i tržnice Sabunike | 170.000,00 50.000,00 90.000,00 3.417.438,00 |  |
| 2.4. Građevine javne namjene lokalnog značaja Dopuna prometne signalizacije i opreme na Ž6237 Glavni projekt Lučice Loznica Sanacija glavnog mula –kapitalna pomoć ŽLU Zadar -Dječji vrtić Intelektualne usluge Usluge vođenja projekta izgradnje Stručni nadzor za izgradnju Usluge koordinatora zaštite na radu Izgradnja i opremanje Izgradnja i opremanje -kredit | 198.550,00 50.000,00 1.000.000,00 30.000,00 247.500,00 248.750,00 20.000,00 20.000,00 9.161.754,55 |  |

| 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 234.300,00 kuna |

|  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Nerazvrstane ceste Glavni projekt proširenja nerazvrstane ceste Put Gornjih Begonjića Otkup poljoprivrednog zemljišta Otkup građevinskog zemljišta 3.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Uređenje parka Sokolar | 30.000,00 44.300,00 60.000,00 100.000,00 | Komunalni doprinos Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Porez na kuću za odmor |

| 4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 9.391.403,00 kuna |

|  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| 4.1.Javna rasvjeta Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete Rekonstrukcija javne rasvjete | 50.000,00 500.000,00 | Komunalni doprinos Kapitalne pomoći od međ. tijela i institucija EU (APPRRR) Višak prihoda poslovanja Komunalni doprinos Porez na kuće za odmor |
| 4.2.Građevine i uređaji javne namjene Intelektualne usluge Rekonstrukcija ŠRC Sabunike | 80.000,00 8.761.403,00 |  |

| 5. Ostalo |  |
| --- | --- |
| UKUPNO: | 3.540.000,00 kuna |

|  | Procjena troškova | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja sustava odvodnje – kapitalna pomoć po ugovoru o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ | 3.500.000,00 | Komunalni doprinos Višak prihoda poslovanja Komunalna naknada Komunalna naknada |
| Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru | 20.000,00 |  |
| Plan gospodarenja otpadom | 20.000,00 |  |

| PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |
| --- | --- |
| SVEUKUPNO: | 29.958.195,55 kuna |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| Komunalni doprinos | 3.151.735,00 kuna |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 430.000,00 kuna |
| Kapitalne pomoći od međ. tijela i institucija EU (APPRRR) | 9.743.072,00 kuna |
| Turistička pristojba | 100.000,00 kuna |
| Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 506.900,00 kuna |
| Porez na kuće za odmor | 243.550,00 kuna |
| Porez na promet nekretnina | 1.050.000,00 kuna |
| Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste | 185.000,00 kuna |
| Primici od zaduživanja | 9.161.754,55 kuna |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna – komp. mjere | 996.250,00 kuna |
| Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 640.000,00 kuna |
| Višak prihoda poslovanja | 3.749.934,00 kuna |
| SVEUKUPNO: | 29.958.195,55 kuna |

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Privlaka za 2022. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Begonja

KLASA: 363-02/21-01/02

URBROJ: 2198/28-01-21-2