- PRIJEDLOG

Na temelju članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“  broj 05/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 30. sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka

za razdoblje od 01.01.2020. - 30. 06. 2020. Godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2020. - 30. 06. 2020. godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

KLASA:

URBROJ:

Privlaka, 24. kolovoza 2020.g.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Begonja

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –pročišćeni tekst i 123/17) i članka 48. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18),  načelnik Općine Privlaka podnosi Općinskom vijeću sljedeće

IZVJEŠĆE

O RADU NAČELNIKA OPĆINE PRIVLAKE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. – 30.06.2020.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine održano je tri sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka kako slijedi:

- 27. sjednica OV-a održana dana 25. veljače 2020. g.- sa 9 točaka dnevnog reda

- 28. sjednica OV-a održana dana 16. travnja 2020. g.- sa 3 točke dnevnog reda

- 29. sjednica OV-a održana dana 27. svibnja 2020. g.- sa 12 točaka dnevnog reda.

Na sjednicama su raspravljane 24 točke dnevnog reda te je između ostalog doneseno -	paket mjera pomoći gospodarstvu odnosno ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19, Prve i druge izmjene i dopune Proračuna Općine Privlaka za 2020. godinu zajedno sa izmjenama Programa koji se donose istodobno s Proračunom odnosno njegovim izmjenama.

28. sjednica OV-a sazvana je i održana elektronskim putem sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa.

Socijalna skrb, predškolski odgoj, školstvo i udruge

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi isplaćene su 3 jednokratne novčane pomoći temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela u iznosu od 2.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju rođeno je 4 djece te su roditelji dobili jednokratnu novčanu pomoć za djecu (3 pomoći za prvorođeno i 1 pomoć za trećerođeno dijete).

Nastavljeno je sufinanciranje posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u zdravstvenim ustanovama koje provode posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju za jedno dijete i sufinanciranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola s područja Općine u iznosu 10 % mjesečne karte za relaciju Privlaka-Zadar.

Udruge su sufinancirane temeljem dostavljenih opravdanih zahtjeva, a u skladu sa Proračunom predviđenim sredstvima i prijavama na Javni poziv.

Osim tekućih donacija udrugama, donirano je 50.000,00 kn za nabavku uređaja koji su neophodni za borbu protiv posljedica virusa COVID-19 Općoj bolnici Zadar.

Projekti

- Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju ŠRC, pravomoćna 30. lipnja 2020.g.

- Povučen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za sanaciju pokosa na plaži u Sabunikama te će se radovi izvoditi temeljem već izrađenog glavnog projekta i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

- Pokrenuti postupci izdavanja dozvola za upravnu zgradu i skladište komunalnog poduzeća, nogostup na Ž6273 (od škole do Batalaže) i formiranje puta (Sv. Nikola)

Održavanje komunalne infrastrukture

Iz programa održavanja komunalne infrastrukture nastavljeni su radovi odvodnje atmosferskih voda i pročišćavanje otpadnih voda, održavanja čistoće, održavanja javnih površina (uređeno parkiralište na Sabunikama i parkiralište kod Crkve BDM, dječje igralište u Sabunikama i djelomično su obnovljena druga dječja igrališta na području općine), održavanja nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltirane ulice prema programu održavanja izuzev Puta Gornjih Begonjića zbog problema s oborinskom odvodnjom i Don Marka Kršlovića zbog postojanja spora), održavanja javne rasvjete (modernizirana javna rasvjeta u prvoj fazi sukladno programu, postavljena javna rasvjeta (3 stupa) u Šumici u Sabunikama te na nekoliko mjesta položeni kabeli paralelno sa iskopima za elektroenergetsku mrežu i aglomeraciju kako bi se iskoristila prilika gotovih iskopa), deratizacije i dezinsekcije (u šestom mjesecu izvršena 1 adulticidna dezinsekcija i proljetna deratizacija u više navrata, a zbog epidemije COVID-19 izvršena i temeljita dezinfekcija prostorija općine i osnovne škole paralelno s popuštanjem mjera), održavanja vodovodne mreže (vodovodna mreža u Put potoka, Put rokinice, Matije Gupca i Tina Ujevića), održavanja sportskih objekata (uređeno odbojkaško igralište i boćalište u Sabunikama te je dovršeno malonogometno igralište), održavanja luka i obalnog pojasa (saniran potporni zid u Centru u dvije faze radova, sanirane šetnice Mletak, Sebačevo, Škrapavac, kamp).

Nabava

- Postupak jednostavne nabave radova na uređenju parkirališta na Sabunikama - sklopljen ugovor sa Cestogradnja d.o.o. – cijena usluge je 155.317,20 kuna + PDV

- Postupak jednostavne nabave radova na uređenju parkirališta kod Crkve - sklopljen ugovor sa Cestogradnja d.o.o. – cijena usluge je 94.759,66 kuna + PDV

- Postupak jednostavne nabave radova na modernizaciji rasvjete 1 faza - sklopljen ugovor sa Kansel d.o.o. – cijena usluge je 83.248,00 kuna + PDV

- Postupak jednostavne nabave radova na izgradnji potpornog zida 1 faza 160.000,00 kuna, 2.faza 260.000,00 kuna i ograda  50.400,00 kuna + PDV - sklopljeni ugovori sa Hrvačić promet d.o.o.

- Postupak jednostavne nabave radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta  - sklopljen ugovor sa Cestogradnja d.o.o. – cijena usluge je 390.469,50 kuna + PDV

Raspolaganje nekretninama

Izrađeni su procjembeni elaborati tržišne vrijednosti za više nekretnina (UPU zona poslovne namjene K1).

Jedan od njih i procjembeni elaborat za otkup dijelova nekretnina radi proširenja puta Put Gornjih Begonjića.

Prostorno planiranje

Provedena je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“ te je konačni prijedlog poslan Ministarstvu radi izdavanja suglasnosti.

ZAKLJUČAK

Sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada općinskog načelnika, Općinskog vijeća Općine Privlaka i Jedinstvenog upravnog odjela s ciljem da se realizira svaka ideja koja će dovesti do poboljšanja života u Općini Privlaka.

Načelnik

Gašpar Begonja, dipl.ing.