Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 5. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donosi

**Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka**

**u 2022. godini**

**Članak 1.**

1. Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastruktura koje će se:

* graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* graditi izvan građevinskog područja
* rekonstruirati
* uklanjati.

1. Građevine komunalne infrastrukture jesu:
2. Nerazvrstane ceste
3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
4. Javna parkirališta
5. Javne garaže
6. Javne zelene površine
7. Građevine i uređaji javne namjene
8. Javna rasvjeta
9. Groblja i krematoriji na grobljima
10. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
11. Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

**Članak 2.**

Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | |
| UKUPNO: | 630.000,00 kuna |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Procjena troškova** | **Izvor financiranja** |
| **1.1.Javna rasvjeta**  Gradnja javne rasvjete | 130.000,00 | | Komunalni doprinos  Tekuće pomoći iz državnog pror. – kompenzacijske mjere |
| **1.2 . Nerazvrstane ceste**  Modernizacija nerazvrstanih cesta | 500.000,00 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | |
| UKUPNO: | 16.162.492,55 kuna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Procjena troškova** | **Izvor financiranja** |
| **2.1. Javna parkirališta**  Otkup zemljišta  Glavni projekt izgradnje parkirališta kod Crkve BDM  Izgradnja parkirališta kod Crkve BDM  Projekt šetnice i parkirališta u Sabunikama  Izgradnja šetnice i parkirališta u Sabunikama | 418.500,00  20.000,00  170.000,00  50.000,00  400.000,00 | Prihod od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine  Komunalni doprinos  Komunalni doprinos  Prihod od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine  Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  Komunalna naknada  Turistička pristojba  Komunalna naknada  Turistička pristojba  Kapitalne pomoći od međ. tijela i institucija EU (APPRRR)  Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  Komunalni doprinos  Porez na kuću za odmor  Komunalna naknada  Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste  Porez na promet nekretnina  Primici od zaduživanja  Porez na promet nekretnina  Komunalna naknada  Tekuće pomoći iz državnog proračuna – komp. mjere |
| **2.2. Javne zelene površine**  Otkup zemljišta  Glavni projekt dječjeg igrališta Batalaža  Izgradnja dječjeg igrališta Batalaža  Oprema za dječja igrališta | 150.000,00  20.000,00  180.000,00  50.000,00 |
| **2.3. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**  Nabava opreme  Intelektualne usluge  Energetski i komunikacijski vodovi  Izgradnja Trga i tržnice Sabunike | 170.000,00  50.000,00  90.000,00  3.417.438,00 |
| **2.4. Građevine javne namjene lokalnog značaja**  Dopuna prometne signalizacije i opreme na Ž6237  Glavni projekt Lučice Loznica  Sanacija glavnog mula –kapitalna pomoć ŽLU Zadar  **-**Dječji vrtić  Intelektualne usluge  Usluge vođenja projekta izgradnje  Stručni nadzor za izgradnju  Usluge koordinatora zaštite na radu  Izgradnja i opremanje  Izgradnja i opremanje -kredit | 198.550,00  50.000,00  1.000.000,00  30.000,00  247.500,00  248.750,00  20.000,00  20.000,00  9.161.754,55 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | |
| UKUPNO: | 234.300,00 kuna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Procjena troškova** | **Izvor financiranja** |
| **3.1. Nerazvrstane ceste**  Glavni projekt proširenja nerazvrstane ceste Put Gornjih Begonjića  Otkup poljoprivrednog zemljišta  Otkup građevinskog zemljišta  **3.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**  Uređenje parka Sokolar | 30.000,00  44.300,00  60.000,00  100.000,00 | Komunalni doprinos  Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  Porez na kuću za odmor |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati | |
| UKUPNO: | 9.391.403,00 kuna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Procjena troškova** | **Izvor financiranja** |
| **4.1.Javna rasvjeta**  Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete  Rekonstrukcija javne rasvjete | 50.000,00  500.000,00 | Komunalni doprinos  Kapitalne pomoći od međ. tijela i institucija EU (APPRRR)  Višak prihoda poslovanja  Komunalni doprinos  Porez na kuće za odmor |
| **4.2.Građevine i uređaji javne namjene**  Intelektualne usluge  Rekonstrukcija ŠRC Sabunike | 80.000,00  8.761.403,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Ostalo | |
| UKUPNO: | 3.540.000,00 kuna |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Procjena troškova** | **Izvor financiranja** |
| Izgradnja sustava odvodnje – kapitalna pomoć po ugovoru o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi“ | 3.500.000,00 | Komunalni doprinos  Višak prihoda poslovanja  Komunalna naknada  Komunalna naknada |
| Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru | 20.000,00 |
| Plan gospodarenja otpadom | 20.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | |
| SVEUKUPNO: | 29.958.195,55 kuna |

Članak 3.

U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Komunalni doprinos | 3.151.735,00 kuna |
| Komunalna naknada | 430.000,00 kuna |
| Kapitalne pomoći od međ. tijela i institucija EU (APPRRR) | 9.743.072,00 kuna |
| Turistička pristojba | 100.000,00 kuna |
| Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 506.900,00 kuna |
| Porez na kuće za odmor | 243.550,00 kuna |
| Porez na promet nekretnina | 1.050.000,00 kuna |
| Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste | 185.000,00 kuna |
| Primici od zaduživanja | 9.161.754,55 kuna |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna – komp. mjere | 996.250,00 kuna |
| Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 640.000,00 kuna |
| Višak prihoda poslovanja | 3.749.934,00 kuna |
| SVEUKUPNO: | 29.958.195,55 kuna |

**Članak 4.**

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Privlaka za 2022. godinu.

**Članak 5.**

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikica Begonja

KLASA: 363-02/21-01/02

URBROJ: 2198/28-01-21-2